## Slide 1: 信息系统设计
程序设计实践

## Slide 2: 本讲内容
3.1 目标
3.2 系统基本构成
3.3 教学案例简介
3.4 任务安排

## Slide 3: 3.1目标
1、选题：题目要具体，规模适中如校园卡业务管理系统、快递网点管理系统等。除用户管理、个人信息修改及登录等功能外，至少实现3个与业务有关的模块。
2、要求：数据结构设计规范，角色划分合理，按角色实现系统功能；系统实现二分查找算法及不少于3种排序算法。

## Slide 4: 3.2 系统基本构成

## Slide 5: 3.3 教学案例简介
1、题目：简易校园卡管理系统；
2、角色划分：卡用户，卡业务员，系统管理员；
3、主要功能
  系统管理员：登录，修改密码，创建、删除及查询用户；
  卡用户：登录，修改密码，查询卡余额，充值及消费等；
  卡业务员：登录，修改密码，查询卡信息，开卡，挂失及解挂等。

## Slide 6: 3.3 教学案例简介

## Slide 7: 3.4 任务安排——第1周任务
1、分组确定选题；
2、根据选题确定将要实现的系统业务功能，不少于3个业务；
3、根据要实现的业务功能定义数据结构及其基本操作（基本操作要能满足系统业务对数据操作的要求，含查找及排序等）；
4、测试数据结构的有效性；
5、整理相关文档，包括数据结构定义、基本操作、测试源码，以及测试情况说明；
6、接受教师检查本阶段工作的完成情况。

## Slide 8: 3.4 任务安排——第2周任务
1、编写系统所有数据的文件读写函数；
2、测试所有文件读写函数的有效性；
3、整理相关文档，包括所有文件读写函数，测试代码，以及测试情况说明；
4、接受教师检查本阶段工作的完成情况。

## Slide 9: 3.4 任务安排——第3周任务
1、在数据结构的基础上，完成每个模块的业务层设计及编码；
2、测试各业务模块的有效性；
3、整理相关文档，包括所有业务层函数，测试源码，以及测试情况说明；
4、接受教师检查本阶段工作的完成情况。

## Slide 10: 3.4 任务安排——第4周任务
1、设计并实现系统的界面，程序的菜单结构，包括登录前的菜单结构，不同角色登录后的菜单结构；
2、将系统菜单项命令与业务层、数据结构层及文件访问层关联起来，即通过菜单整合系统的所有功能；
3、测试整个系统的有效性；
4、整理相关文档，包括所有菜单显示及系统整合源码；
5、接受教师检查本阶段工作的完成情况。

## Slide 11: 3.4 任务安排——第5周任务
1、撰写系统设计报告；
2、给系统的所有源码添加注释；
3、进一步测试与完善系统功能.

## Slide 12: 3.5 答辩
1、演示用户管理功能，登录及修改个人信息；
2、依次展示系统其他角色的业务，不少于3个；
3、回答老师提出的问题（酌情提问）；
4、答辩结束后，提交源码及文档；
5 、成果展示及提问时长为5分钟，超时演示不得分。
成果提交要求：
1）文档以“学号 姓名 ××× 系统设计成果报告.docx”命名（只填组长的学号和姓名），源码文件夹以“× × ×系统”命名；
2）将文档及源码压缩成一个文件，以“学号 姓名× × ×系统设计.zip”命名。